# Journal de projet CMI L1 2021

### Projet : Robots support LIDAR
Nom	Robots support LIDAR
Fonctionnalités	Gestion des déplacements en sécurité dans une zone inconnue / Communication des déplacements par un appareil externe (application) / Utilisation de LiDAR dans la détection d’obstacle
Ma partie	Architecture électronique et logicielle du robot.

### Identité:
Nom Prénom	Fonction
VILLARD Logan	Responsable de l’architecture électronique et logicielle du robot, en optimisant les performances, la connectivité et l’intégration des capteurs.

### Equipe :
Nom Prénom	Fonction
RANDRIAMANANTENA Samy	Développe l’application permettant de transmettre les ordres au robot, assurant la communication et l’interface utilisateur.
GOMEZ-BARTHEYE Esteban	Conception, de l’assemblage et de l’optimisation mécanique du robot, incluant le châssis et les fixations.

### Prévisionnel :
Lien Roadmap GitHub : https://github.com/users/loganvlr/projects/10/views/4

### Journalier :

Date : 17/3/2025
Préparation	TO DO (A faire) / Créer un jeu de données factices concrets pour simuler plusieurs situation réelle (coin de mur, vide, encerclé, mur simple)	DOING (En cours) / Gestion mouvement du robot en fonction des données reçues (factices pour l’instant) / Gestion dérive du robot	DONE (Fait)
	Questions :
	Ressources : Lien GitHub du projet : https://github.com/users/loganvlr/projects/10/views/1
Compte-rendu	TO DO (A faire)	DOING (En cours) / Gestion mouvement du robot en fonction des données reçues (factices pour l’instant)	DONE (Fait) / Voir avec Samy pour l’intégration de l’application mobile
	Détail :

Date : 10/3/2025
Préparation	TO DO (A faire) / Créer un jeu de données factices concrets pour simuler plusieurs situation réelle (coin de mur, vide, encerclé, mur simple) / Voir avec Samy pour l’intégration de l’application mobile	DOING (En cours) / Gestion mouvement du robot en fonction des données reçues (factices pour l’instant)	DONE (Fait)
	Questions :
	Ressources : Lien GitHub du projet : https://github.com/users/loganvlr/projects/10/views/1
Compte-rendu	TO DO (A faire)	DOING (En cours) / Gestion mouvement du robot en fonction des données reçues (factices pour l’instant)	DONE (Fait) / Voir quelles données vont être renvoyées par les LiDAR du groupe qui les gère / Faire la liste exacte des composants électronique nécessaire (voir le commander) / Faire le schéma électronique et d’assemblage Installer le nécessaire pour programmer l’IA et le logiciel / Familiarisation avec Arduino
	Détail :

Date : 3/3/2025
Préparation	TO DO (A faire) / Gestion mouvement du robot en fonction des données reçues (factices pour l’instant)	DOING (En cours) / Familiarisation avec Arduino	DONE (Fait)
	Questions :
	Ressources : Lien GitHub du projet : https://github.com/users/loganvlr/projects/10/views/1
Compte-rendu	TO DO (A faire)	DOING (En cours) / Installer le nécessaire pour programmer l’IA et le logiciel	DONE (Fait) / Voir quelles données vont être renvoyées par les LiDAR du groupe qui les gère / Faire la liste exacte des composants électronique nécessaire (voir le commander) / Faire le schéma électronique et d’assemblage

### Journalier :
Date : 24/02/2025
Préparation	TO DO (A faire) / Voir quelles données vont être renvoyées par les LiDAR du groupe qui les gère / Faire la liste exacte des composants électronique nécessaire (voir le commander) / Faire le schéma électronique et d’assemblage Installer le nécessaire pour programmer l’IA et le logiciel	DOING (En cours) / Familiarisation avec Arduino	DONE (Fait) / Définition des rôles
	Questions : Es ce que la Arduino Mega 2560 est elle assez puissante pour faire tourner une IA qui gérera les déplacements du robot en fonction des obstacles l’environnant ? (l’entrainement aura été fait sur mon PC en utilisant les cœurs CUDA de ma carte graphique)
	Ressources : Lien GitHub du projet : https://github.com/users/loganvlr/projects/10/views/1
Compte-rendu	TO DO (A faire)	DOING (En cours)	DONE (Fait)
	Détail :